郑州市郑汴水务有限公司

营业管理信息系统软件采购

招标文件

招标编号：ZBSW ---YY2016-10-10

招  标  人：郑州市郑汴水务有限公司

招标代理机构：

日    期： 2016年 10月10日

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标须知	5

第三章  合同条款	21

第四章  投标文件格式	37

第五章  技术规范与要求	5

第一章  招标公告

招标公告

- 一、招标条件

郑州市郑汴水务有限公司针对营业收费管理信息系统软件建设需求，进行公开公正邀标方式，希望参与厂家根据需求，拿出最合理的解决方案。

- 二、项目情况

1、项目名称：郑州市郑汴水务有限公司营业管理信息系统软件采购招标。

2、招标编号：ZBSW ---YY2016-10-10

3、项目地点：郑州市郑汴水务有限公司。

4、资金来源：企业自筹，已落实。

5、招标内容：营业管理信息系统软件（详见招标文件）。

6、交付期：合同生效后90日历天内。

- 三、投标人资格要求和条件

1、 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标单位基本条件。

2、在中华人民共和国境内注册的独立企业法人，拥有有效的企业法人营业执照，注册资本不少于人民币100万元。

3、投标人成功开发过地市级及以上规模城市供水企业营业管理信息系统管理软件，该软件正在运行之中。

4、不接受联合体投标申请。

- 四、报名和购买招标文件时间、地点及携带资料

1、时间：2016年10月10日～2016年10月13日。

2、地点：郑州市郑汴水务有限公司

3、携带资料（两套）：企业法人营业执照（副本）复印件、组织机构代码证（副本）复印件、基本账户开户许可证复印件、法定代表人授权委托书（原件）、被授权人身份证原件和复印件、法定代表人身份证复印件。上述资料复印件必须全部加盖公章生效。

4、招标文件每套售价人民币贰佰元，售后不退。

- 五、发布公告的媒介

本次招标公告仅在郑州市郑汴水务有限公司官网上发布。

- 六、投标文件递交及相关事宜

1、投标文件递交截止时间：详见招标文件。

2、地点郑州市郑汴水务有限公司

3、逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 七、开标时间、地点

1、开标时间：详见招标文件。

2、开标地点：郑州市郑汴水务有限公司

- 八、联系方式

招 标 人：郑州市郑汴水务有限公司

联 系 人：杨莉

联系电话：0371--56925099

第二章  投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 郑州市郑汴水务有限公司营业管理信息系统软件采购 |
| 2 | 项目地点 | 郑州市郑汴水务有限公司 |
| 3 | 招标内容 | 营业管理信息系统软件 |
| 4 | 质量标准 | 符合国家和行业标准 |
| 5 | 交付期 | 合同生效后90日历天内 |
| 6 | 资格审查方式 | 资格预审 |
| 7 | 投标保证金（无） | 开户名称： 开户银行： 银行账号： |
| 8 | 投标有效期 | 30天 |
| 9 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本伍份，电子版（U盘）1份 |
| 10 | 投标文件提交 地点及截止时间（北京时间） | 地 点：郑州市郑汴水务有限公司 时 间：2016年10月20日15时 0 分 |
| 11 | 开标 | 时 间：2016年10月20日15时 0 分 地 点：郑州市郑汴水务有限公司 |
| 12 | 评标办法 | 综合评估法 |

- 一、总  则

1、招标项目及招标内容

1.1项目名称：见投标须知前附表第1项。

1.2项目地点：见投标须知前附表第2项。

1.3招标内容：见投标须知前附表第3项。

1.4质量标准：见投标须知前附表第4项。

1.5交付期：  见投标须知前附表第5项。

1.6资金来源：企业自筹。

2、合格的投标人

2.1在中华人民共和国境内注册的独立企业法人，拥有有效的企业法人营业执照，注册资本不少于人民币壹佰万元。

2.2投标人成功开发过地市级及以上规模城市供水企业营业管理信息系统管理软件，该软件正在运行之中。

2.3投标人和其法定代表人无行贿犯罪记录。

2.4不接受联合体投标申请。

2.5资格审查方式：见投标须知前附表第6项。

3、投标费用

3.1投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 4、标前答疑会

4.1本次采购将不举行标前答疑会，投标人有任何疑问，请在投标截止时间前3天内以书面形式提交招标人，招标人将根据本须知第7条的规定予以答复。

- 5、投标文件计量单位

5.1除本招标文件有特殊要求外，投标文件所使用的计量单位，均应采用公制计量单位。

二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1招标文件包括

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  合同条款

第四章  投标文件格式

第五章  技术规范与要求

6.2除6.1内容外，招标人在投标截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的补充、修改或澄清内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

6.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件2日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

- 7、招标文件的澄清

7.1投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标截止日期（此处投标截止日期特指本招标文件第一次公布的截止日期）2日前以书面形式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的澄清要求（指可能影响招标文件编制的澄清要求）对招标文件做出澄清，招标人都将在投标截止日期2日前以书面形式予以澄清，同时将书面答复发给所有购买招标文件的投标人，但不指明问题的来源。投标人在收到该澄清文件后1日内以书面形式通知招标人确认已收到澄清文件，澄清文件作为招标文件的组成部分，对招标人和投标人均具有约束作用。

- 8、招标文件的修改或补充

8.1在投标截止时间前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改或补充。

8.2招标文件的修改或补充将以书面形式（包括传真）通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应在2日内以信函、传真形式确认已收到修改或补充文件。

8.3为使投标人编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改或补充部分进行研究，招标人可以自行决定，酌情延长投标截止时间。

- 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以提交用其他语言打印、影印或印刷的文献资料，但对有关的段落必须翻译成中文，使用时均以中文为准，投标人应对翻译的差异或矛盾负责。

10、投标文件编制

10.1投标人应按照招标文件的要求内容编制投标文件，提供有关资料并按招标文件提供的格式与表格逐项填写相关内容。

10.2投标文件（包括正本及副本）中投标函及投标报价表中必须填写投标报价、交货期等内容，否则一律将否决其投标。

10.3投标人编制的投标文件，至少应包括以下内容：

第一部分：商务部分

（1）投标函。

（2）投标报价表。

（3）法定代表人授权书。

（4）法定代表人身份证明书。

（5）投标人资格声明或企业简介。

附：企业法人营业执照（副本）、组织机构代码证（副本）、单位和货物获奖等的复印件。［上述复印件必须加盖公章］

（6）近三年同类型项目业绩。

附：合同的复印件。［复印件必须加盖公章］

（7）其他要求的商务资料和投标人认为应提供的商务资料。

（8）对招标文件商务条款作出的商务偏差表。

（9）基本账户开户许可证的复印件。[投标文件中必须附复印件，否则可能导致投标被否决]

（11）投标保证金交纳证明的复印件。[投标文件中必须附复印件，否则可能导致投标被否决]

第二部分：技术部分

（1）项目建议书（方案）。

（2）实施及测试方案。

（3）项目进度计划、工期及保证措施。

（4）项目人员机构、人力资源投入计划。

附：人员的资格证书。

（5）质量保证措施。

（6）培训计划。

（7）售后服务承诺。

（8）对招标文件技术条款作出的技术偏差表。

（9）其他要求的技术资料和投标人认为应提供的技术资料。

（10）其它有关说明企业和货物竞争优势的证明资料（如有）。

10.4投标人按10.1、10.2、10.3条的要求编制的投标文件的各项内容应是真实的、准确的，有关内容将作为投标人的承诺放入合同，其提交的资质证明文件将由招标人用以根据自己的判断来确定投标人的能力与合格性。

10.5所有投标人提供的投标文件、投标资料将保密保存，但不返还。

11、投标函格式

11.1投标人应完整地填写招标文件中的投标函格式，不得自行改变该格式内容或选用别的格式。

11.2投标函格式应正确填写，若有涂划修改，应在涂划修改处签字或加盖公章。

11.3不接收单独密封的投标函及投标报价表。

12、投标报价

12.1投标报价应包括设备、材料、运杂费、税、费、安装、调试、培训、数据迁移费用维护、售后服务等在内的一切费用。

12.2合同价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，即本采购合同属固定总价合同。以可调整的价格提交的投标将按非响应性投标而予以拒绝。

12.3本招标采购报价为综合价格，所有招标文件中列出的或隐含的为完成合同所需的一切责任和义务等费用都应包括在内，除合同另有规定外，应视为投标人为供货、运输、安装、调试和提供相关伴随服务以及在质保期内保修货物投标人必须支付的费用，包括所有的税、费和利润及可能的风险，不再有报价以外的任何附加费用。未列和没有填写的项目费用，应视为已包括在相关项目的价格中。

13、投标货币

13.1投标报价货币必须是人民币。

14、证明投标人合格和资格的文件

14.1按照第10条规定，投标人提交的有关资料与资格文件应能证明其具备履行合同所需的技术、财务和能力，有资格参加投标和中标后有能力履行合同。

14.2投标人提交的证明文件应是真实的，符合招标文件的要求并使招标人满意。

14.3对于那些投标人自己不生产的主要产品，投标人应选定具有相应资质与生产能力、产品质量良好的名牌产品，不论投标人选定哪些生产商的产品，投标人均是责任方。

15、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

15.1按照招标文件规定，投标人提供的货物性能与技术参数应是所供货物本身的，而不是其类似的或相近型号产品的；必须是实际测试的结果而不是理论计算所得。

15.2投标人生产货物所用的原材料应是具有相应资质，国家或公认的名牌厂家生产的产品，并且在合同执行时不得更改，如有更改应取得招标人的同意。

15.3证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料和数据。

15.4除第10条要求之外，投标人应针对技术规格要求逐条做出响应，指出自己提供的货物和服务是否满足招标要求及与招标要求的差别。在逐条回答时，投标人不得遗漏、删除或避而不答。如果投标人需增加条款项目以便说明其货物和服务的优越性时，可在投标文件适当的条款下增加。

16、投标保证金

16.1投标人应交纳投标前附表第7项要求的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受客观存在的损失，招标人在因投标人的行为受到损害时，可根据第16.4条的规定不予退还投标人的投标保证金。

16.2在开标时，凡没有交纳投标保证金的投标，应视为非响应投标予以拒绝。

16.3招标人与中标人签订合同后或投标有效期满5日内，一次性退还中标人和未中标人投标保证金。

16.4下列任何一种情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标。

（2）投标人放弃中标候选人资格。

（3）中标人在规定期限内未能签订合同。

（4）中标人以欺诈、弄虚作假或其它方式骗取中标的。

（5）恶意质疑或投诉的。

（6）国家规定的其他应该扣除投标保证金的情况。

17、投标有效期

17.1所有投标应从第23条规定的开标之日起，在投标须知前附表第8项规定的天数内有效。投标有效期比规定短的将视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式如信函、传真等。投标人可以拒绝招标人的这种要求，并在原定投标有效期期满后收回投标保证金。同意延长有效期的投标人则其投标文件继续有效，并且不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

- 18、投标文件的份数和签署、装订

18.1投标人应按照投标须知第10条的要求，按投标须知前附表第9项规定的份数，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。正本和副本都应包括本须知第10.3条规定的全部内容。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2投标文件的正本和所有副本均需打印或用不褪色的墨水书写（副本可采用复印形式），正本（特别是投标函）由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代理人签字并加盖投标人公章。授权代表签字的，需法定代表人以书面形式出具的“授权书”，并将原件附在投标文件正本中。

18.3除投标人对错误处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有个别错漏，其修改处必须由法定代表人或其授权代理人签字或加盖公章。

18.4投标文件的章、节、条款编排应条理清楚，叙述明白，前后条款不得有矛盾，特别是重要条款与关键数据。招标人评标时有权采用任何不一致处的任何条款或数据确定为投标人的响应，投标人不得拒绝，否则招标人可以认为此投标为非实质性响应。

18.5投标文件必须采用胶装形式装订，不得采用活页夹或扣条形式装订，否则造成的一切后果自负。

18.6投标文件必须编写目录和页码。

- 四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有的副本分别用单独的封套密封，且封套上标明“正本”“副本”字样。

19.2封套标记：

（1）项目名称：

（2）招标编号：

（3）投标人名称：

（4）投标人地址：

（5）根据本须知第23条规定的“在    年  月  日  时  分开标之前不得启封”的字样。

19.3如果封套未按上述要求标记密封，或由于标志不清导致过早启封，招标人将予以拒绝，并退回投标人。

20、投标文件的提交和投标截止时间

20.1投标人应按本须知前附表第10项所规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。

20.2招标人收到投标文件的时间不得迟于本须知前附表第10项所规定的截止时间。

20.3招标人可以根据情况按本须知第8条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

21、迟交的投标文件

21.1招标人将拒绝并原封退回在本须知第20条规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间之前，可以修改或撤回其投标文件，投标人须持修改或撤回书面通知文件。

22.2投标人的修改投标文件应按第19条规定密封、标记，并应在信封上加注“修改”或“撤回”字样。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

22.4根据第16.4条规定，在投标截止时间至本须知第17条规定的投标有效期期满的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

- 五、开标与评标

23、开标

23.1招标人将在本须知前附表第11项规定的时间和地点组织公开开标。投标人的法定代表人或其授权代理人应参加开标会议。

23.2按照第22条规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予开封。

23.3开标程序：

23.3.1开标由招标人主持。

23.3.2由投标人的代表检查投标文件密封情况。

23.3.3经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和其它主要内容。

23.4开标时将做开标记录，开标记录包括按第23.3条的规定在开标时宣读的全部内容，由投标人代表签字。

23.5在开标时，将接受集团公司有关监督部门对整个开标过程进行的监督。

- 24、评标过程的保密性

24.1评标工作由评标委员会负责，评标委员会在开标前依法组成。

24.2公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

24.3在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标代理机构或招标人或评标委员会施加任何影响，其投标将被拒绝。

- 25、投标文件的澄清和与招标人的接触

25.1为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式包括信函、传真提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

25.2从开标之时起至合同签订之时止，投标人不应同招标人和监督部门机构就投标有关问题进行接触。

- 26、投标文件初审

26.1开标后，评标委员会将首先进行初步审查，有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件未经投标单位盖章和法定代表人签字。

（2）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件。

（3）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价。

（4）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价（如有）。

（5）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（6）没有按要求提交投标保证金。

（7）投标有效期不符合招标文件要求。

（8）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

评标委员会将允许投标文件中有微小的不构成重大偏差的不正规、不规则或不一致。

26.2评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求和依靠外部的证据。

26.3如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏差或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

26.4评标委员会将对确定为实质上响应的投标文件进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）当单价与数量的乘积和合价不一致时，以单价为准，并修正合价（单价小数点严重错误除外）。

（3）当报价漏项时，评标时此项漏报价将以其他投标人相应最高报价计入。如果该投标人中标，在授予合同时并不把此部分价格计入合同中，但相应项目计入合同范围。

26.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

- 27、投标文件的评价和比较

27.1评标方法：评标采用综合评估法。

27.2评标委员会将按照本须知第26条规定只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较，择优选定中标候选人。

27.3评标委员会在评标时，首先对投标人的资格进行审查，审查通过后将综合考虑投标人的商务、技术，并进行打分。

资格预审评审表

投标单位：

| 序号 | 项目内容 | 评审标准 | 通过（√） 不通过（×） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业营业执照副本（注册资金100万元及以上） | 有且有效：通过 否则：不通过 |  |
| 2 | 投标人成功开发过两家地市级及以上规模城市供水企业营业管理信息系统管理软件，该软件正在运行之中。 | 有且有效：通过 否则：不通过 |  |
| 3 | 税务登记证 | 有且有效：通过 否则：不通过 |  |
| 4 | 组织机构代码证 | 有且有效：通过 否则：不通过 |  |
| 5 | 法人授权委托书及被委托人身份证 | 有且有效：通过 否则：不通过 |  |
| 6 | 基本账户开户许可证 | 有且有效：通过 否则：不通过 |  |
| 7 | 结 论 |  |  |

说明：1.以上要求证件，投标文件中放复印件，资格审查时带原件（或公证件原件）；证件在年检期间的应当出具主管部门的相关证明。

2.以上各项必须全部通过，方可通过资格审查，成为合格的潜在投标申请人。

投标申请人签字：

评审小组签字：

评分标准：

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、投标人综合实力评定（满分20分，此项由评委统一打分） |  |  |  |
| 1 | 软件企业认定情况 | 6分 | 企业取得软件企业认定、高新技术企业认定、ISO质量管理体系认证的，CMMI3认证，每取得一项得1分，最多3分； 获得省部级以上奖项得1.5分，最多3分 |
| 2 | 要求提供其与自来水行业应用软件相符的软件登记证书和软件著作权证书 | 5分 | 自主知识产权：能提供营业收费、报装系统、银行联网系统等自来水行业应用软件登记证书和软件著作权证书的，每套得1分，满分为5分 （证书授予方必须为投标人） |
| 3 | 企业工程师资质情况 | 3分 | 具备国际软件企业认证工程师（OCP、SUN、IBM、MICROSOFT等）认证1个得1分，最高3分 |
| 4 | 近三年同类型项目业绩 | 6分 | 近三年每完成一个同类型项目：省会级城市业绩得2分，地市级城市业绩得1分，最高6分 |
| 注：上述证明必须提供原件备查，否则不予认可。 |  |  |  |
| 二、系统设计方案（满分30分，此项由评委独立打分，然后计算平均分，需招标现场进行PPT演示介绍） |  |  |  |
| 1 | 营业收费系统功能性描述的满足性 | 10分 | 总体目标、建设原则、总体结构方案、系统维护、抄表管理、收费管理、营业管理、发票管理、档案管理、统计报表、指标管理和阶梯水价计算等方面方案描述优秀得8-10分，良好4-7分，一般得1-3分，差得0分 |
| 2 | 系统接口 | 10分 | 有第三方(银行、超市等)代收费接口得3分； 有多元抄表方式（远传水表、抄表机等）接口得3分； 有用户报装、表务管理等周边系统接口得2分； 有主要业务数据的批量导入和导出得2分 |
| 3 | 系统培训与售后服务支持 | 5分 | 有培训方案和售后服务体系优秀的得5分、一般的得3分； 没有得0分 |
| 4 | 项目质量保证体系 | 5分 | 有项目质量保证体系方案优秀的得5分、一般的得3分； 没有保证体系的得0分 |
| 注：本系统要求投标方必须按招标方的实际业务定制开发，投标方在标书中需明确表示可以满足招标方的定制开发要求。 - 投标报价（满分50分，此项由评委统一打分） 本项目最高限价为50万元人民币，超出或等于此报价视为无效报价。. 1; 如投标人数小于等于5：投标基准价等于有效投标报价的算术平均值乘以96%；如投标人数大于等于6，投标基准价为：去掉一个最高价，去掉一个最低价，其余投标价的算术平均值乘以96%。报价等于基准价得满分；报价高于基准价1%减0.5分；报价低于基准价1%减0.25分。. 投标人的得分为评标委员会所有成员的打分的算术平均值（计算得分值保留两位小数）。 27.4评标委员会按得分由高到低的顺序推荐中标候选人叁名。 |

六、签订合同

- 28、合同签订标准

28.1招标人将对中标候选人进行考察，并把合同授予经考察确认其投标文件所述真实、有完成本合同的经济、技术实力、实际业绩显著、信誉好、能够满意地履行合同义务的中标候选人。

28.2招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人，当排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

28.3招标人不保证最终报价最低者中标。

- 29、招标人接受和拒绝任何或所有投标的权利

29.1在签订合同前任何时候，如果发现投标人有任何串通投标、任何腐败行为或任何其他不正当行为，将按有关规定处理。

- 30、中标通知书

30.1招标人在从接到评标报告之日起在规定的时间内确定中标人，并发出中标通知书。

30.2中标通知书是合同的一个组成部分。

- 31、签订合同

31.1中标人在收到中标通知书后应派授权代理人在规定的时间和地点与招标人进行合同谈判与签署。

31.2招标人如不按本投标须知第31.1款的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的其它协议，应立即改正并对招标人按招标投标法有关规定处以罚款或处分。

31.3中标人如不按本投标须知第31.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

- 32、腐败和欺诈行为

32.1招标人和中标人在合同采购和实施过程中应遵守最高的道德标准，不得有任何腐败行为和欺诈行为：

（1）“腐败行为”是指采购过程或合同实施过程中提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响有关采购执行人员的行为。

（2）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标人利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺招标人从自由公开竞争中所能获得的权益。

32.2如果有关监督、监察部门依据其掌握的情况确认所建议的中标人在本合同的竞争中有腐败和欺诈行为，则该授标无效。

- 33、中标服务费

33.1 无中标服务费

第三章  合同条款

- 软件采购合同

合同编号：

- 甲方（采购方）：

- 乙方（开发方）：

鉴于甲方购买乙方开发用于  	     	     	（经营管理等业务）的计算机信息化系统软件，双方特依据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，在自愿、平等、互利互惠、协商一致的基础上，双方达成如下协议：

一、定义

本合同中使用的下列词语具有如下含义：

1、“软件”包括“软件系统”，除另有指明外，指描述于本合同附件  中的在本合同履行期内所开发和提供的当前和将来的软件版本，包括乙方为履行本合同所开发和提供的软件版本和相关的文件。

2、“可交付件”指附件  中指定的由乙方所交付的软件，包括安装盘、技术文档、用户指南、操作手册、安装指南和测试报告等。

3、“交付”指乙方在双方规定的日期内交付约定开发的软件的行为。但是乙方完成交付行为，并不意味着乙方已经完成了本合同项下所规定的所有义务。

4、“规格”是指在技术或其他开发任务上所设定的技术标准、规范。

5、“里程碑”是指附件  中所规定的由乙方在本软件开发过程中阶段性完成的，并具有相对独立性的部分软件或模块。

6、“源代码”指用于该软件的源代码。其必须可为熟练的程序员理解和使用，可打印以及被机器阅读或具备其他合理而必要的形式，包括对该软件的评估、测试或其它技术文件。

7、“商业秘密”指甲、乙方各自所拥有的，不为公众所知的管理信息、方式方法、顾客名单、商业数据、产品信息、销售渠道、技术诀窍、源代码、计算机文档等，或由甲、乙方在履行本合同过程中明确指明为商业秘密的、法律所认可的任何信息。

8、“工作日”指国家所规定的节假日之外的所有工作日，未指明为工作日的日期指自然顺延的日期。

- 二、开发软件描述

1、本软件是甲方为         （经营的业务）而开发的软件。该软件处理的对象是甲方的       （业务交易数据处理）；该软件的主要功能                 目标为                                                        。

2、甲方原有信息系统描述（开发软件在甲方原系统中运行选择本条）

甲方原有的相关计算机信息系统为    ，其主要功能是             。乙方将结合甲方的计算机信息系统进行软件开发，使开发软件的功能同现有系统中已有的设备和相关软件相匹配。

已有系统的设备和软件见附件   。

3、软件系统

3.1乙方所开发的软件系统为                    （系统名称）；其中：

（1）属于第三方的软件为                    ；

（2）属于乙方所拥有的软件为                ；

（3）甲方委托乙方开发的软件为              ；

（4）乙方可以委托具有相应开发能力的第三方开发的软件为            。

3.2乙方为甲方开发的软件系统分为  个子系统，包括  子系统、  子系统和  子系统，与      （甲方原有系统）共同构成本合同所规定的软件系统。该软件所构建的系统的主要功能为                            。该软件系统的名称、里程碑、模块、功能、规格、版本、价格、检测标准等相关情况见附件   。

4、软件开发的目标

软件整体功能符合甲方所描述的            （经营、管理等）系统的要求，应达到          （正确性、效率、安全性、可靠性、开放性、实用性等）的技术指标。

5、软件开发的交付时间和进度

5.1本开发软件交付的时间为     年   月   日。

5.2软件开发分为   个里程碑阶段，每个里程碑阶段的项目完成后，均应该依据本合同附件  所列的检测标准进行检测和交付。甲方将按照本合同的第  条规定进行付款。乙方开发软件或引用的检测标准不得低于  （国家/行业/企业）的标准。其具体规格、检测标准、阶段和进度、交付时间与地点、付款方式等见附件  。

- 三、软件开发

1、开发

自本合同签订之日起，乙方应尽力履行其在开发计划中所规定的义务，按时完成并交付每一项里程碑，其质量标准应符合附件   的规定。

2、分包

本合同项下的项目禁止转包。如双方同意，乙方可以将本合同项下的      （项目名称）等非主体项目分包给具有相应资质的第三方实施。违反本条规定的，乙方应依据本合同的相关规定承担违约责任。

3、项目管理（供选择）

合同各方指派代表组成本信息系统开发管理小组，管理本软件的开发。管理小组成员名单和通讯方式见附件  。合同各方可以根据具体情况重新指定本方的管理小组的成员，但应当以书面方式通知另一方；如一方重新指定的小组成员涉及到本项目的重要方面，更换方应事先征得对方的书面同意。另一方应及时审查更换方提出的书面建议，双方在合理、善意、维护双方利益的基础上讨论更换事宜。

4、信息与资料

乙方有权根据本合同的规定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料，向有关职能人员调查、了解甲方现有的相关数据和资料，以对该软件进行全面的研究和设计。甲方应予以积极配合，向乙方提供有关信息与资料，特别是有关甲方对开发软件的功能和目标需求方面的信息和资料。如甲方对乙方完成本合同所需的甲方所有的信息和资料不予提供，则由甲方承担不予提供的损害后果。

5、需求与需求分析

5.1甲、乙双方将根据上述第   条中甲方为其业务开发软件及其所需功能的描述和甲方所提供的资料与信息共同制作需求分析。甲方在提交有关需求说明、资料和信息时，可以就其中所涉及的软件功能、目标、需求构成及相关技术问题向乙方咨询或征求意见，乙方应当及时予以解释和答复。

5.2乙方在获取上述需求信息和资料后，应及时完成需求分析书。该需求分析书经甲方认可，并由甲、乙双方签字后作为本合同的附件。

6、需求说明书、概要设计说明书和详细设计说明书

6.1乙方在取得了甲方提供的必要的信息和资料后，将依据本合同所约定的软件的功能、目标与需求分析书，在    年  月  日之前完成需求说明书，在    年  月  日之前完成概要设计说明书，在    年  月  日之前完成详细设计说明书。以上三项完成后，均应提交甲方审核。甲方在收到上述文件后，对其中所描述软件的适用性、需求性和应用性等进行审核。甲方应在    年  月  日之前完成需求说明书的审核，在    年  月  日之前完成概要设计说明书的审核，在    年  月  日之前完成详细设计说明书的审核。如甲方认可上述文件后的，则在上述文件中签字。如有异议，则以书面方式说明理由并提交乙方复审。如乙方认为不构成问题，则应向甲方予以解释。确有问题的，乙方应及时予以修改并再次提交甲方审核。甲乙双方将重复此程序，直至双方一致认可签字。

6.2甲方对上述说明书的签字认可，仅代表对上述说明书中开发软件的适用性、需求性、可用性、     、    等的审核。甲方并不对说明书中的技术问题进行审核。如说明书中出现任何与乙方设计相关的技术问题或技术调整，仍由乙方承担责任。

6.3如甲方未在约定的时间内完成本条款所规定的义务，乙方则可以相应顺延交付时间。如该延时对乙方造成损失，甲方还应赔偿乙方的损失。

6.4上述需求说明书、概要设计说明书和详细设计说明书经双方签字后，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

7、进度报告

乙方应于每月/季度终了的   工作日内，以书面形式向甲方提供项目阶段进度报告，内容包括项目进度或里程碑计划执行情况，已完成的软件开发项目，有无遇到的困难和障碍，本项目的预期效果，人员配置情况，有无项目变更及变更情况或其它与本项目有关的甲方应该知道或甲方要求知道的情况。如有重大的问题或重要的变更发生，乙方应当在变更发生之日起   工作日内向甲方做出书面报告。乙方应当在   工作日内回复甲方在其它时间内提出的与本项目相关的询问。如乙方违反本条的规定，应该承担由此而引起的项目迟延和甲方不能及时付款或配合项目进行的后果。甲方在收到乙方的书面报告后，应当在   工作日内回复乙方。

8、第三方监理

甲方有权聘请第三方作为本软件开发的监理。如甲方指定了第三方作为甲方的监理，依甲方的授权，该监理享有与本合同中所约定的甲方同等的权利，以监理本项目的进行。监理方应拥有相应的资质并依法行使其监理职责，否则乙方有权拒绝接受监理。

- 四、交付、领受与验收

1、交付

1.1乙方应在进行每项交付前  个工作日内，以书面方式通知甲方。甲方应当在接到通知后的  个工作日内安排接受交付。乙方在交付前应根据附件  所列的检测标准对该交付件进行测试，以确认其符合本合同的规定。

1.2如由于甲方的原因而导致交付不能按照规定的时间进行，乙方将按延期时间顺延交付。如因延期交付而导致乙方损失，甲方应赔偿乙方的实际损失。如甲方无正当理由不接受交付，则视为乙方已经交付，甲方应当按照约定付款，甲、乙双方对此另有约定的除外。

2、交付内容

2.1乙方应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，所交付的文档与文件应当是电子版式和可供人阅读的。具体交付内容见附件  。

2.2如由于甲方运行、检测不当或其它原因而导致所交付项目存在故障或问题，经甲方要求，乙方应在  个工作日内帮助处理此项故障或问题，由此而发生的费用由甲方承担。

3、领受

甲方在领受了上述交付件后，应立即对该交付件进行测试和评估，以确认其是否符合开发软件的功能和规格。甲方应在  个工作日内，向乙方提交书面说明以表示接受该交付件。如有缺陷，应递交缺陷说明及指明应改进的部分，乙方应立即纠正该缺陷，并再次进行测试和评估。甲方应于  个工作日内再次检验并向乙方出具书面领受文件或递交缺陷报告。甲、乙双方将重复此项程序直至甲方领受，但重复此项程序的次数最多不得超过  次，超过约定次数甲方可解除合同。

4、软件系统试运行

4.1自软件交付通过之日起，甲方拥有  天的试运行权利。

4.2如由于乙方原因，软件在试运行期间出现故障或问题，乙方应及时排除该方面的故障或问题，所引起的相关费用由乙方承担。

4.3如由于甲方原因，导致软件在试运行期间出现故障或问题，甲方可委托乙方排除该方面的故障或问题，所引起的相关费用由甲方承担。

4.4乙方应在合理的期限内排除故障或处理问题。如以上故障或问题影响软件基本功能和目标的实现，且排除故障或处理问题的时间超过  个工作日，则视为乙方交付违约，除非上述故障和问题是由甲方引起的。

5、系统验收

5.1软件试运行完成后，甲方应及时按规定对该软件进行系统验收。乙方应以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书的  个工作日内，安排具体日期，由甲、乙双方按照本合同的规定完成软件系统验收。

5.2如属于乙方原因致使软件未通过系统验收，乙方应排除故障，并承担相关费用，同时延长试运行期限  个工作日，直至软件系统完全符合验收标准。

5.3如属于甲方原因致使软件未通过系统验收，如属甲方原有计算机系统故障原因，甲方应在合理时间内排除故障，再进行验收。如系上述故障之外的原因，除因本合同规定的不可抗力外，甲方未能在规定的时间内完成验收，乙方有权以其认为合理的方式进行单方面验收，并将验收报告提交甲方，即视为软件系统验收已经通过。乙方在进行单方面验收时，甲方应提供验收便利。如甲方在乙方提出单方面验收后的 个工作日内不提供验收便利，则视为该系统已经通过验收。

- 五、知识产权和使用权

1、知识产权

拥有开发软件的知识产权。另一方非经对方同意，不得以任何方式向第三方披露、转让和许可有关的技术成果、计算机软件、技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件。除本研发工作需要之外，未得到  的书面许可，  不得以任何方式商业性地利用上述资料和技术。如  违反本条的规定，除立即停止违约行为外，还应支付违约金  。

2、使用权（如知识产权归一方所有，需订立本款）

对软件具有使用权。本使用权的使用范围为：       （公司）。

3、许可权（如知识产权归一方所有，需订立本款）

对      所许可的使用权软件       向第三方许可的权利。除本合同另有规定外，     许可     使用软件或相关任何知识产权，并不表示   已经从   获得其向第三人许可使用该项权利的权利。

4、甲方在使用乙方提供的属于第三方软件时，应当依照乙方与第三方对该软件使用的约定进行。乙方应将该约定的书面文件的复印件交甲方参阅。

5、本合同项下双方的任何权利和义务不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如发生上述情形之一，则本合同项下的权利和义务随之转移至收购、兼并、重组或分立之单位。如甲、乙双方在本合同项下的各项权利和义务由甲、乙双方之分立单位分别承受的，则甲、乙双方与甲、乙双方之分立单位分别享有和承担相关权利和义务。

6、甲方在领受本合同项下的软件后，应严格遵守相关的知识产权及软件版权保护的法律、法规，并在本合同所规定的范围内使用本软件。

- 六、维护和培训

1、软件的升级、维护和支持

乙方同意在本合同规定的期限内按照附件   的规定，向甲方提供软件升级、维护和支持服务。除双方另有书面约定，如甲方依法或依据本合同将软件用于商业性销售，乙方将负责为所有的与本软件相关的最终用户提供维护和支持服务。维护和支持服务期满后，如甲方继续聘请乙方提供上述服务，甲、乙双方将依据附件   另行签订维护和支持协议。

如果乙方因为倒闭、转型等不做此产品等原因，导致不能为甲方继续提供升级、维护和支持服务，则乙方必须无偿提供软件全部的源代码及相关所有资料给甲方。

2、项目培训

乙方应及时对甲方的相关人员进行培训，培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现依据本合同所规定的软件的目标和功能。培训计划详见附件   。

- 七、价格与付款方式

1、价格

本开发软件总价款为     ，除非另有书面约定，付款方式见附件  。各部分价格组成见附件    。

2、项目增减定价

在本项目进展过程中，甲、乙双方依据本合同对项目作出任何变更或经双方同意的功能变化或软件模块的增减等，一方或双方将以上述规定的价格为原则，商定变更后的具体价格。

- 八、保证与责任

1、甲乙方签署和履行本合同或与本合同相关的文件将不会

（1）与双方的章程或其他适用的法律法规或判决相冲突。

（2）与第三人所签署的任何法律文件如保证协议、承诺、合同等规定的义务相冲突或导致任何违约，或使对方的权利受到约束。

1.1乙方保证：

乙方履行本合同项下的义务。授予甲方的许可权没有受到任何第三方的约束或限制，也没有承担任何约束或限制性义务。

1.2合法软件

乙方所开发的软件必须符合国家有关软件产品方面的规定和软件标准规范，没有侵犯第三人的合法权利和涉及他方的诉讼。

1.3如乙方所交付和许可甲方使用的软件需经国家有关部门登记、备案、审批或许可的，乙方应保证所提供的软件已完成了上述手续。

1.4在乙方所交付的软件系统中，不含任何可以自动终止或妨碍系统运作的软件。

2、侵权责任

2.1乙方同意，如有第三方声称甲方或甲方所分许可的顾客使用本软件侵犯了第三方的知识产权或其它财产权利，乙方将对由此而引起的任何诉讼或法律请求进行抗辩。乙方同意支付有关判决或和解所确定的赔偿金额。甲方同意，一旦发生此类诉讼或请求，甲方将及时通知乙方并对乙方处理该诉讼或请求提供合理的帮助，以便乙方获得应有的权利，并在征得乙方书面同意的情况下处理与此相关的应诉、抗辩或进行和解。如乙方由于其他原因不能针对该项诉请进行应诉或和解，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。

2.2如本软件或其任何部分被依法认定为侵犯第三人的合法权利，或任何依约定使用或分销该软件或行使任何由乙方授予的权利被认定为侵权，乙方应尽力用相等功能的且非侵权的软件替换本软件，或取得相关授权，以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利，并负责赔偿甲方因此而造成的损失。

2.3如果乙方经合理和具有事实根据的判断，认为本软件或其任何部分可能被依法认定为侵犯第三人合法权利的，或使用或分销该软件或甲方行使由乙方授予的权利可能被认定为侵权的，乙方可以用相类似的具有相同功能的非侵权软件替换本软件，或尽力取得必要的相关授权，以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利。但乙方对甲方由于使用了相关的非法软件系统，或在本软件中使用了非乙方提供的软件，或该软件中非乙方对本软件的修改而导致的侵权不承担责任。

- 九、保密

1、信息传递

在本合同的履行期内，任何一方可以获得与本项目相关的对方的商业秘密，对此双方皆应谨慎地进行披露和接受。

2、保密

获取对方商业秘密的一方仅可将该商业秘密用于履行其在本合同项下的义务，且只能由相关的工程技术人员使用。获取对方商业秘密的一方应当采取适当有效的方式保护所获取的商业秘密，不得未经授权使用、传播或公开商业秘密。除非有对方的书面许可，或该信息已被拥有方认为不再是商业秘密，或已在社会上公开，该商业秘密应当在10/     年内不得对外披露。

3、非竞争

甲、乙双方同意，在本合同实施过程中以及本合同履行完毕后的   年内，双方均不得使用在履行本项目过程中得到的对方商业秘密，从事与对方有竞争性的业务，也不得采取任何方式聘用本开发项目中的对方相关技术或管理人员。

4、任何一方可以根据其经营需要对外披露本合同的存在或其性质，但本合同的具体条款属于保密范围，未经对方的同意，不得向第三方披露。但以下情况除外

4.1法院或政府有关部门的要求；

4.2法律规定；

4.3一方向为自己服务的法律顾问披露；

4.4一方向为自己服务的会计、银行、其他的金融机构及其顾问（采取保密措施）披露；

4.5当事人实施收购、兼并或相类似的行为（采取保密措施）。

5、上述保密义务不适用以下情况

5.1获取该信息一方在对方披露之前，已经知晓该信息；

5.2获取该信息一方可以通过合法渠道获取该信息；

5.3获取该信息一方从第三人处合法获取，并且不承担保密义务；

5.4向第三人披露过的，且第三人不承担保密义务；

5.5独立开发或获取的信息；

5.6法律强制披露；

5.7经披露方书面许可。

6、信息安全

甲、乙双方同意采取相应的安全措施以遵守和履行上述条款所规定的义务。经一方的合理请求，该方可以检查对方所采取的安全措施是否符合上述规定的义务。

- 十、违约与赔偿责任

1、交付违约

乙方应在合同所规定的时间内完成和交付本合同规定的项目。如开发工作延时，甲方同意给予乙方   日的宽限期，宽限期内不追究乙方的违约责任。如乙方在宽限期内仍未依据本合同的规定完成和交付本合同所规定的项目，除依约支付违约金  元外，甲方有权要求乙方作出补偿（具体补偿由甲乙双方可采取合同附件形式另行约定）和采取补救措施，并继续履行本合同所规定的义务。违约金的具体确定方式为

1.1每延期  天，乙方应向甲方支付合同总价  %的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的  %。

1.2如延期时间超过  天，甲方有权解除合同，除前款所约定的违约金外，并要求乙方支付合同总价的  %作为对甲方的赔偿。如甲方由此解除本合同，乙方应在两个星期内返还甲方所支付的费用和报酬并依甲方的指示退还或销毁所有的基础性文件和原始资料。

2、付款违约

2.1如甲方未按合同规定的期限付款，每延期      天，甲方应向乙方支付合同总价   %的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的   %；

2.2如延期时间超过  天，乙方有权解除合同，除前款所约定的违约金外，乙方还可要求甲方支付合同总价的  %作为对乙方的赔偿；

2.3如合同继续履行，甲方除支付上述违约金外，仍应按照合同规定的金额付款，乙方履行本合同的日期相应顺延；

2.4如乙方选择解除合同，甲方应按已交付和已完成的软件的价格向乙方付款。甲方付款后，乙方应向甲方交付已付款的软件。甲方如要在以后使用所接受的软件，仍应按照本合同的规定使用。

3、保密违约

任何一方违反本合同所规定的保密义务，违约方应按本合同总价的  %支付违约金。如包括利润在内的实际损失超过该违约金的，受损失一方有权要求对方赔偿超过部分。

4、其它条款违约

任何一方违反本合同所规定的义务，除本合同另有规定外，违约方应按合同总价

%的金额向对方支付违约金。

5、如发生违约事件，守约方要求违约方支付违约金时，应以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等。违约方在收到上述通知后，应于  天内答复对方，并支付违约金。如双方不能就此达成一致意见，将按照本合同所规定的争议解决条款解决双方的纠纷，但任何一方不得采取非法手段或以损害本项目的方式实现违约金。

- 十一、项目变更

为了维护和兼顾各方的利益，确保开发软件的质量，在本合同签署后，甲、乙双方均有权在履行本合同的过程中合理地提出变更、扩展、替换或修改本项目的某些部分的请求，包括增加或减少软件的相应功能/提高或提升有关技术参数/变更交付或安装的时间与地点。为此，双方同意：

1、若甲方提出部分项目的变更建议，甲方应该将变更请求以书面形式提交给乙方。乙方应当在  个工作日内对此作出书面回复，其内容包括该变更对合同价格、项目交付日期、软件的系统性能、项目技术参数的影响和变化以及对合同条款的影响等；

2、甲方在收到乙方的上述回复后，应在  工作日内以书面方式通知乙方是否接受上述回复。如果甲方接受乙方的上述回复，则双方应对此变更以书面形式确认，并按变更后的约定履行本合同。

3、如果甲方不同意乙方有关合同价格变化和项目交付日期变更的回复，但上述变更如不执行，将会影响开发软件的正常使用或主要功能，则乙方应执行变更要求。同时，甲、乙双方均有权按照第十三条的规定解决争议。在争议解决之前，甲方应按照乙方在回复中的价格变化和项目交付日期变更的要求执行。（本条款供选择）

4、鉴于合同标的总量与合同总价相关，因此双方同意，如甲方提出的变更导致合同总价下降，则合同总价每下降  %，甲方应补贴乙方相当于变更前合同总价款  %的金额。

5、如乙方提出部分项目的变更建议，乙方应同时详细阐明该变更对合同价格、项目交付日期、软件性能、项目技术参数的影响以及对合同条款的影响等情况。

6、甲方在收到乙方的上述变更建议后，应在  工作日内以书面形式通知乙方是否同意和接受乙方的上述变更建议。如果甲方接受乙方的上述回复，则双方对此变更建议以书面形式确认，双方按变更后的约定履行本合同。如甲方不同意乙方的上述建议，双方仍按原合同执行。

- 十二、其它

1、如本合同附件中的条款或本合同签署之前所签署的任何文件与本合同的条款相冲突或不一致，以本合同为准。

2、不可抗力

2.1由于地震、台风、水灾、火灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有上述不可抗力的一方可以免除相关合同责任。但遇有上述不可抗力的一方应立即书面通知对方，并在15天之内提供不可抗力的详细情况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。按不可抗力对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。一方迟延履行本合同时发生不可抗力的，迟延方的合同义务不能免除。

2.2受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对本合同的履行所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。

3、任何一方欲改变通讯地址，应提前  天以书面形式通知对方。

4、如合同双方在履行本合同过程中发生争议，并进入司法等争端解决程序，任何一方可以将生效判决提交给      。

- 十三、争议解决

1、如果合同双方在履行本合同过程中发生争议，双方应首先采取友好协商的方式解决该争议。如协商不成，可向郑州市软件行业协会申请调解，调解不成可按  方式解决：

1.1向郑州市仲裁委员会提起仲裁；

1.2向      人民法院提起诉讼。

2、如对任何争议进行仲裁或向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

- 十四、合同的生效、解除

1、本合同经双方当事人签署/或盖章后生效。

2、如发生以下情况，任何一方有权解除合同，但须以书面方式通知对方：

2.1一方进入破产、撤销或已进入清算阶段，或被解散、被依法关闭；

2.2一方财务状况严重恶化，不能支付到期债务；

2.3出现了合同规定的或法定解除事由。

除本合同和法律法规另有规定外，任何一方发生上述情况，将被视作违约，另一方有权依照本合同的规定，追究该方的违约责任。

3、本合同一经签署，未经双方同意，任何一方不得随意更改本合同。本合同所列的附件及需求说明书、系统设计书、检测标准等文件，经双方签字后为本合同的组成部分。其它任何口头或未包含在本合同内的，或未依据本合同制定的书面文件，均不对双方发生拘束力。如本合同在履行过程中有任何变更、补充或修改，双方应另行签订书面协议。

4．本合同一式  份，各执  份，具有同等的法律效力。

甲方：（盖章）		     	      乙方：（盖章）

法人代表：		       	      法人代表：

授权代理人：		       	      授权代理人：

地址：		            	      地址：

电话：		            	      电话：

邮编：		            	      邮编：

开户银行：		       	      开户银行：

帐号：		            	      帐号：

签约时间：

签约地点：

以下附件内容仅供参考，由各方当事人依据实际需要选用：

附件1  补充条款

附件2  软件系统

软件系统：模块名称、功能、等级、规格、版本、价格、备注

交付地点：

交付时间：

付款方式：

（1）本合同以人民币计价，往来合同款项以人民币支付；全部合同款项以支票或电汇或汇票方式结算。

（2）合同生效之日起7日内，甲方向乙方支付合同总金额20%的预付款，共计人民币      元整(人民币大写                     元整)。

（3）项目验收合格后7日内，乙方向甲方提供合同总价100％的税率为17％的增值税发票后，甲方向乙方支付合同总金额的75%，共计人民币         元整(人民币大写                     元整)。

（4）系统正式运行一年后7日内，合同约定服务期结束且服务评价合格且乙方履行保修义务后，甲方向乙方支付剩余5%的合同尾款，共计人民币      元整(人民币大写                     元整)。

（5）乙方的开户银行、帐号等如有变更，应在合同规定的相关付款期限前五天，以书面方式并加盖公司印章后交寄给甲方。

附件3  里程碑工程进度

里程碑阶段项目：名称 内容 规格、完成时间 检测标准 备注

交付地点：

交付时间：

第一阶段-任务与目标（关键事件与目标边界-里程碑）总体详细设计说明书、需求分析、系统设计书、系统与子系统检测标准书：构成本合同的附件。检测标准不得低于本行业的标准。

第二阶段-任务与目标

测试和测试用例

阶段性交付：业务流程方案，系统设计书、系统与子系统检测标准书，软件产品评审文件，项目计划，软件需求分析文件，软件设计文件，软件实现和单元测试文件，系统测试文件，双方对上述文件进行评审和调试和调整。

阶段性检查的方式与方法

附件4  项目小组成员

附件5  培训

培训项目 培训科目 培训对象与人数 培训时间 备注

培训所达到的目标：

附件6

第四章  投标文件格式

正/副本

郑州市郑汴水务有限公司

营业管理信息系统软件采购

投标文件

招标编号：ZBSW ---YY2016-10-10

投标单位名称：                        （盖公章）

日    期：              年         月         日

郑州市郑汴水务有限公司

营业管理信息系统软件采购

投标文件

招标编号：ZBSW ---YY2016-10-10

投标文件内容：                          商务部分

投标单位名称：                        （盖公章）

日    期：              年         月         日

- 一、投标函

投   标   函

致：

根据贵方                 （招标编号：       ）的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，在研究招标文件及有关文件后，我方法定代表人（姓名和职务）代表投标人（投标人的名称），提交投标文件正本壹份，副本   份。

（1）按招标文件规定提供交付货物及服务的投标报价为：

大写：             （小写：         ），交付期：       天。

（必须填写投标报价、交付期等内容，否则一律将否决其投标，不接收单独密封的投标函及投标报价表）

（2）我们承担招标文件规定的，完成合同的全部责任和义务。

（3）我们已详细审阅了全部招标文件，包括招标文件修改书（如果有的话），参考资料及有关附件，我们没有含糊不清或误解的问题。

（4）我方承诺：我方愿意按照我方做出的技术承诺、商务承诺、最终报价按招标文件的要求提供交付货物及服务。

（5）我们同意在投标须知第23条规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标须知第17条规定的投标有效期期满之前均具约束力。

（6）我方将与本投标函一起，提交人民币     万元的投标保证金。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

（7）同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

（8）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

（9）我们承诺，在领取中标通知书的同时，将向招标代理机构支付中标服务费。

投标人名称：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字）

与本投标有关的投标人正式通讯地址为：

地          址：

电          话：

传          真：

邮  政  编  码：

与本投标有关的投标人代表正式通讯地址为：

投标人代表姓名：

地          址：

日          期：           年        月        日

- 二、投标报价表

| 序号 | 项目名称 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 营业收费系统 |  |  |
|  | 投标总报价 | 小写： 大写： |  |

投标人：                                    （公章）

日期：

- 三、法定代表人授权书

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于    （地址）      的                 公司在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权     （单位）   的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，对        合同投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书从       年      月    日起生效，有效期到     年     月    日，特此声明。

被授权人身份证复印件（不得单独另页提供或活页粘贴，需加盖公章）：

法定代表人（授权人）签字：

被授权人签字：

单位名称（公章）：

地    址：

- 四、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年       月       日

经营期限：

姓    名：           性别：     年龄：     职务：

系   （投标人单位名称）                    的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（不得单独另页提供或活页粘贴，需加盖公章）：

投标人：（公章）

日   期：        年     月     日

- 五、投标人资格声明或企业简介

格式自定

附：企业法人营业执照（副本）、组织机构代码证（副本）、单位和货物获奖等的复印件。［上述复印件必须加盖公章］

- 六、近三年同类型项目业绩

| 序号 | 项目单位 | 项目情况 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

附：合同的复印件。［复印件必须加盖公章］

- 七、其他要求的商务资料和投标人认为应提供的商务资料。

- 八、对招标文件商务条款作出的商务偏差表。

商务偏差表

投标人在投标时应对本招标文件中的商务条款给予充分的考虑。如有偏差，须在“商务偏差表”中详细列出偏差的理由及其它内容。如没有在本表中列出偏差，一律认为投标人均响应招标要求。

| 序号 | 招标文件 要求商务条件 | 投标文件 应答商务条件 | 响应程度 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在“响应程度”栏中相应位置逐一标注。若无偏差请标注“完全响应”字样。

投标人：                                    （公章）

日期：

- 九、基本账户开户许可证的复印件[投标文件中必须附复印件，否则可能导致投标被否决]

- 十、投标保证金交纳证明的复印件[投标文件中必须附复印件，否则可能导致投标被否决]

郑州市郑汴水务有限公司

营业管理信息系统软件采购

投标文件

招标编号：BHZB20151004

投标文件内容：                          技术部分

投标单位名称：                        （盖公章）

日    期：              年         月         日

- 一、项目建议书（方案）。

- 二、实施及测试方案。

- 三、项目进度计划、工期及保证措施。

- 四、项目人员机构、人力资源投入计划。

附：人员的资格证书。

- 五、质量保证措施。

- 六、培训计划。

- 七、售后服务承诺。

- 八、对招标文件技术条款作出的技术偏差表。

技术偏差表

投标人在投标时应对本招标文件中的商务条款给予充分的考虑。如有偏差，须在“技术偏差表”中详细列出偏差的理由及其它内容。如没有在本表中列出偏差，一律认为投标人均响应招标要求。

| 序号 | 招标文件 要求技术条件 | 投标文件 应答技术条件 | 响应程度 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在“响应程度”栏中相应位置逐一标注。若无偏差请标注“完全响应”字样。

投标人：                                    （公章）

日期：

- 九、其他要求的技术资料和投标人认为应提供的技术资料。

- 十、其它有关说明企业和货物竞争优势的证明资料（如有）。

第五章  技术规范与要求

- （一）项目内容

该系统软件应满足客户现有收费系统的基本功能，还应该提供阶梯水价等扩展功能来满足公司未来业务发展的需要。该软件将围绕郑州市郑汴水务有限公司营业收费业务展开，支持用户档案管理、表务管理、抄表管理、收费管理、票据管理、报表管理、用户查询、银行收费数据维护和外部数据接口（远程抄表等）一体化业务的营业收费综合管理系统，为客户及自身业务提供综合、高效的服务。该软件正式使用后能进一步提升工作效率，提高服务质量，提高用户满意度。

- (二)系统整体建设原则

软件系统整体设计与建设需要遵循以下原则：

- 1、先进性

系统必须采用先进的、开放的体系结构和先进的计算机技术，选用先进、成熟的开发环境和数据处理技术，软件设计需具备前瞻性，能适应供水行业发展的需求。系统应具备数据库自动优化功能，且程序代码必须通过优化，以便使整个系统始终达到最佳的运行效果。

- 2、实用性

系统设计需充分考虑水司业务的具体情况和实际需要，用户接口和界面设计进行充分优化，有完善的数据查询、统计功能，操作便捷实用。

- 3、扩展性

系统设计和开发应采用模块化、结构化的思路，能方便地进行系统升级和功能扩充同时运行效率不会受到任何影响。

- 4、可靠性

系统需满足处理大量、复杂数据时的准确性和时效性，能够充分保障系统软、硬件的安全性。

- 5、安全性

系统需进行严格的安全机制设置，拒绝任何非法用户进入系统和合法用户的越权操作，避免系统遭到破坏，防止系统数据被窃取和篡改。采用数据库双机热备和异地备份，防止数据丢失风险。

- 6、灵活性

可以根据业务调整的实际需要方便的调整相应配置，适应管理架构的变化或业务变更。

- 7、稳定性

选用高可靠性产品，合理设计系统架构。系统设计能满足20万用户数的抄表收费业务正常平稳运行；数据能快速、准确的传送。系统要支持向下兼容。

8、具有良好的二次开发能力。

系统功能要求

- 一）、用户档案管理

- 对用户原始资料进行管理，包括抄表片区管理、多级地址管理、用户档案管理、用户档案建档、变更、过户、停用、销户管理等，支持批量导入、批量变更功能。用户报装后系统根据片区自动生成用户编号。

- 1）地址管理

- 多级地址能更清晰反应用户所属区域，方便地区性用户数，收费情况的统计，同时使地址管理更加灵活。

- 2）用户档案建档

- 对用户的基本资料进行管理，它是整个营业系统的核心档案，以用户编号唯一标识一个水表用户，分为非户表用户和户表用户，用户档案包括以下方面的信息：

- 工程信息:申请日期、开工日期、验收日期、立户日期、施工负责人、装表日期

- 水表信息:水表编号、水表型号、水表厂家、水表口径、安装位置、远传设备编号，远传表地址码、远传表集中器号、防盗锁编号、水表起度

- 用户信息：用户编号、用户名称、用户地址、建档日期、用户性质（生活、非生活、特行等）、用水类型（民用、商业、工业等）、人口基数、联系方式、证件类型、证件号码、电子邮箱、微信号等。

- 支持一户多表、每个用户除了户档案外，还拥有若干表档案，通过用户编号关联，多表分别管理保证用户抄表信息准确，缴费时统一缴费，减少水司工作量；

- 3）档案变更管理

- 对档案中部分数据提供修改功能，以支持更名过户、阶梯人口基数、银行信息等变更，及停用、销户等功能。

- 二）、表务管理

- 包括拆换表管理、水表参数管理、水表撤停和启用等业务。

- 1）故障换表申请

- 对因故障需要换表的用户，在系统中申报并打印换表传单；

- 2）换表销账

- 换表后根据换表单内容填写新旧表信息，处理表底数，换表完成；

- 3）换表单作废

- 出单后发现不用换表，需进行换表单作废处理；

- 4）换表撤销

- 针对错换表的情况，还原用户表具信息，表底数；

- 5）水表停用

- 用户水表暂停使用记录在案，避免多余的抄表或统计工作量；

- 6）水表启用

- 用户水表恢复使用，记录在案恢复系统功能

- 三）、抄表管理

- 系统提供多种抄表方式以应对不同的表具和抄表环境，支持普通抄表、移动抄表、手持机抄表、远传表数据交互；同时提供抄表线路管理，保证抄表精确到人、到工作日或片区，加强对抄表人员审核；抄表审核和抄表撤销保证抄表数据的准确率。

- 1)手工抄表

- 新表投线：对用户的每一块水表指定抄表员、抄表片区、抄表工作日，抄表序列号，通过数字编码组成唯一的抄表线路编码；也可以按抄表片区管理，对抄表员按片区分配抄表任务。

- 1、抄表调线：对用户抄表线路进行变更；

- 2、抄表册管理：对抄表册信息、抄表册是否录入状态进行跟踪；

- 3、抄表单生成：针对用户的每一块表，根据条件查询出水表档案信息，生成抄表单（有无抄表线路概念的用户均可使用）；

- 4、抄表批量录入：抄表员根据抄表情况批量录入抄表数据，但暂不入账；

- 5、抄表录入审核：对于抄表录入的用户，按照抄表册审核表底数，对不正确的数据进行修正，保存后如果用户余额不够交费生成欠费记录，如果余额够交，自动下账；

- 6、抄表撤销：抄表录入错误时，未交费情况下可以使用抄表撤销功能回退到录入之前，若已缴费，冲正后再进行抄表撤销；

- 2）手持机抄表

- 针对支持手持机抄表的表型，在偏远散户可使用此抄表方式，避免抄表环境为抄表员及时抄表带来的困难。

- 1、手持机抄表档案导出：根据手持机要求的格式导出需要抄表的用户信息；

- 2、手持机抄表数据导入：将手持机导出的抄表信息导入营收系统，进行收费；

- 3、第三方厂家手持机、远传模块抄表与管理：抄表数据的下载、上传，与第三方光电直读水表抄表及远传GPRS抄表数据相兼容（协议、端口、波特率与第三方厂家匹配），可并入此营业系统中，统一抄表、管理、计算费用及开票。

- 3）远传表（也支持无线、阀控、物联网）

- 通过营收系统与远传表抄表数据交互，实现抄表同步、档案信息同步、收费、阀控、调价等功能。主要功能包括终端管理、集中器抄表等，并支持多种远传表集抄。

- 4）移动抄表

- 1、系统支持按照时间周期和片区制定抄表计划、分派抄表任务、收集抄表结果。

- 2、基于Android操作系统实现各种平板电脑、智能手机的操作环境，实现了移动便携式办公，实现现场查询用户情况、打印催费通知单、现场办理预存水费等。

- 3、提供后台管理监控，对抄表派工、执行、结果进行可视化展现，全面提升抄表计划和执行的管理水平。

- 4、在移动端对客户信息及数据信息进行加密，确保设备遗失不会导致信息的泄漏。

- 四）、收费管理

- 系统支持多种缴费模式

- 1）营业网点缴费；

- 2）银行托收；

- 3）银行网点自助机缴费或网银缴费；

- 4）第三方支付机构缴费（微信/支付宝）。

- 5）手机交费（网银/微信/支付宝）

- 6）预存水费

- 7）窗口交费

- 展示用户关联的所有表的欠费记录，用户可选一次交清费用或交部分费用，欠费记录中显示用户各阶梯费用、附加费用和违约金；交费后自动打印票证。

- 8）缴费冲正

- 因网络问题、操作失误、系统故障等造成的交费错误，使用冲正功能将用户档案、抄表记录回退到本次缴费前；

- 9）补打发票

- 对这个票据问题提供补打功能；

- 10）用水量减免

- 对于用户各种用水量异常可申请减免，打印减免单，领导审核后，减少欠费水量，表读数不做修改；

- 11）收费记录修改

- 班组长可对收费记录做部分参数的强制修改；

- 12）银行代收代扣

- 实现与银行的代收代扣用水业务，水司客户资料全部在水司公司机房服务器，银行各代收网点通过专线与水司公司web应用服务进行数据交互，来完成银行网点代收业务，这样充分保证了水司用户资料的保密性，银行不保留水司客户资料。

- 五）、票据管理

- 对发票建立档案综合管理，支持票据领用和分配，查询和维护发票状态并能生成相关统计报表，开票时票据号码自动递增。

- 1）发票分配

- 按号段给操作员分配发票，操作员只可使用自己的票据；

- 2) 发票领用

- 营业厅从公司按号段领取发票；

- 3）发票状态维护

- 给班组长权限可以修改维护部分发票信息；

- 4）票据补打

- 同收费票据补打

- 5）发票统计与导出

- 提供发票分配、领用和发票明细查询，并可导出Excel文档或税务局指定格式供上传报税使用。

- 六）、价格管理

- 针对阶梯水价设计，但通过参数设置仍可兼容定额水价收费

- 1）水价组成

- 针对水价中各组成部分（基础水费、水资源费、污水处理费等）精细化管理，明确每一部分收入明细；

- 2）阶梯水价设置

- 根据当地阶梯水价文件和水司收费方式，设置多个水价档位收费；

- 3）水价变更

- 可以批量对用户水价类型进行修改。

- 七）、水表复查

- 可根据抄表返回情况及水量异常查询报表自动制定出单户或整条线路复查计划，相关工作人员复查结束录入复查结果，对异常可加图片显示，产生相应的复查统计结果。

- 八）、短信平台

- 通过运营商提供的网关接口，在营收系统中操作发送短信。

- 通过不断完善用户数据库，拓宽服务范围，逐步替代传统的水费通知、水费催缴模式，优化现有的短信服务功能及管理和统计功能。

- 提供更快更便捷的服务，降低水司对用户的服务成本，提升服务质量。

- 提供多种服务手段，延伸服务范围，使服务覆盖更全面。

- 可以根据应用分类，提供特色服务，使服务更具针对性。

- 抄表通知:尊敬的客户您好: 客户编号{客户编号},地址{地址}，{年份}年{月份}月抄表起码{起码}，止码{止码},用水量{水量}立方、水费{水费}元.如需用水帮助可联系客户代表{客户代表};了解详细用水信息请关注{公司名称}微信号{微信号}, {公司名称}竭诚为您服务,祝生活愉快。

- 催欠短信尊敬的客户您好: 客户编号：{客户编号},地址{地址}，(年费)年(月份)月用水量{水量}立方、水费{水费}元未交,特提醒您：自()年()月()日起开始计收欠费违约金,请您按时缴费。如银行代扣卡余款足额或已缴费可忽略本短信,如未交费请于()月()日前到（公司名）供水营业网点、(银行名)营业网点、或通过微信、支付宝、银联在线等网上自助缴纳水费，了解详细用水信息请关注微信号（微信号）,如需用水帮助可联系客户代表{客户代表};。祝生活愉快。

- 另外还可以根据需要定制业务变更短信、阶梯预警短信、预存销账短信等

- 九）用户查询

- 查询功能提供丰富而全方面的查询结果，只要有用户的一点信息，系统可以根据此信息查出一系列的全面的信息；用户所有的信息都能在此看到。

- 1、基本信息：可以查看这个用户的档案信息；

- 2、拆换表信息：切换到拆换表情况页面，可以看到这个用户拆换表情况及水表拆装工料费相关信息：

- 3、用水情况：用水情况界面提供了单个水表用户或多个水表用户用水情况的多方位的统计，如按月份统计、按水费组成统计、按费用明细浏览，并且可以查看累计欠费的期数和金额。

- 4、缴费情况：划帐情况记录了当前用户水费在银行扣款记录，包括扣款成功的记录和失败的记录，这个页面由两部分组成，上半部分为划帐情况，下半部分为划帐记录对应的费用明细。

- 5、用户档案变更记录：系统自动记录对用户档案重要信息的修改，如户名、帐号、联系电话、水价等，通过查看用户档案更改记录，可以即时了解用户资料的修改情况。

- 6、其他信息：可以查看当前用户特殊处理信息、预收款明细、操作日志等。

- 十）、查询统计分析

- 查询统计分三层来展现。

- 1、领导和管理部门关注的汇总统计：

- 1）应收水量完成情况、

- 2）应收水费完成情况、

- 3）实收水费完成情况、

- 4）应收账款变化情况、

- 5）产销差率完成情况、

- 6）收费率完成情况、

- 2、科所、业务部门包括财务部及营业部下属表务、业务等关注的汇总统计：

- 1）分单价水量统计、

- 2）分区水量统计、

- 3）抄表员抄表统计表、

- 4）分区收费情况通报、

- 5）抄表员收费率通报、

- 6）换表统计汇总

- 3、业务相关查询及报表

- 1）客户相关查询及报表

- 2）抄表及水费回收相关查询及报表

- 3）表务相关查询及报表

- 4）费用相关查询及报表

- 5）发票相关及报表

- 以上能生成报表和动态分析图并能直接打印。

- 十一）、微信平台功能

- 用户绑定

- 用户首次关注水司的公共号，平台提示进行用户绑定；绑定时通过“用户编号”和“客户姓名”绑定。

- 信息推送

- 按抄表收费周期定期向绑定用户推送账单、欠费信息、停水信息及其他信息。各类信息关联后续处理页面。如欠费信息关联缴费页面。

- 微信公共页面的菜单及功能

| - 序号 | - 功能分类 | - 功能点 | - 功能介绍 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 业务查询 | - 账单查询 | - 绑定后对最近6期的账单进行查询，包括用量和费用。 |
| - 2 |  | - 余额查询 | - 查询余额 |
| - 3 |  | - 营业网点 | - 营业网点列表展示 |
| - 4 |  | - 通知公告 | - 通知公告历史查询 |
| - 5 | - 业务办理 | - 网上缴费 | - 提供网上缴费功能。支持多月合并缴纳。支持预收费。 |
| - 8 | - 我的信息 | - 绑定管理 | - 实现微信用户与营收系统用户信息的绑定，便于推送欠费信息、停水信息等；通过“给水号”和“客户姓名”绑定。 |
| - 9 |  | - 用户档案 | - 用户自己档案信息的展示。 |
| - 10 |  | - 用水常识 | - 常识信息在微信公众后台编辑维护，并提供查询功能。 |
| - 11 |  | - 在线客服 | - 提供与用户在线交互功能。接受用户建议、意见、投诉等，由客服人员进行即时应答。具备应答信息库、关键字匹配推荐、咨询内容排行等功能。 |

- （三）、硬件推荐、安装、调试要求

1、中标供应商在规定时间内，负责推荐与其软件相兼容的硬件设备型号，并提供完整的安装方案，方案应包括安装计划、安装方法和措施、安装进度表、安装人员配备和质量保证措施等内容，中标供应商应至少有1名项目工程师负责安装现场的指导和协调，保证安装工作顺利进行。

2、中标供应商签订合同后，应以书面形式通知采购人准备好安装前所需的配套设施。

- （四）、售后服务基本要求

1）、服务：

技术服务承诺在项目交付使用后，软件开发方应对质保期及其以后终身服务作出承诺，并具有切实可行的措施。

如果中标供应商因为软件升级、业务转型等不再做该系统的维护，导致不能为采购人继续提供支持服务，则中标供应商必须承担相应的法律责任。

2）、售后：

1、系统自正式验收之日起，软件开发方必须提供一年的质保服务，服务响应时间要求：具有较强的本地化服务能力，提供7×24小时的售后服务，并保证在系统发生故障的2小时内响应，确认远程不能解决后，24小时以内到现场，8小时以内解决问题。

2、项目质保期结束后，软件开发方应根据公司的需求继续提供及时、周到的服务。

- （五）、货物验收

1、软件验收

软件安装调试结束，由采购人、中标供应商双方共同验收，即为最终验收。

2、验收条款：按双方在合同中确认的标准及招标文件要求、投标文件及中标供应商的承诺进行，其他按国家最新的有关规定执行。

3、货物验收标准：

(1)招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求；

(2)与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；

(3)中标供应商随投标文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购人确认后，将作为对货物的验收依据之一。

(4)中标供应商在澄清投标文件时做出的承诺，经采购人确认后，将作为对货物的验收依据之一。

4、软件性能考核指标：

(1)不得低于上述软件验收标准中的指标。具体指标签订合同时根据招标文件和投标文件确定。

(2)项目完成后，实施人员须负责全部设备的保护和清洁工作至项目验收合格时为止。

(3)性能测试和试运行验收时出现的问题应符合合同及招标文件的规定。

(4)已提供了合同的全部软硬件的相关资料（所有图纸资料及相应验收竣工过程影像资料同时需提供电子版，载体可为U盘或光盘）。

（六）、培训要求

1、软件开发方必须提供两个阶段的培训服务：

(1)系统试运行前对操作人员和维管人员分别进行业务和技术培训。

(2)系统试运行期间对操作人员和维管人员的业务和技术进行针对性培训。

保证5天以上的操作人员和维管人员培训服务，参与培训人员由公司组织，人数不限，并有详细的培训计划。要求培训时间足够使买方技术人员熟练地掌握系统的操作、主要性能、系统安装及操作技术、维护等。

2、软件开发方须在投标文件中提供详细针对不同使用人员不同层次的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训对象、培训手册等。

- （七）、技术资料要求

中标供应商应向用户方提供以下原包装箱内的所有原厂资料及附件，其费用包括在投标价格中：

1、产品验收标准；

2、技术说明书；

3、使用说明书；

4、安装、维修及操作手册；

5、合同中要求的其他文件资料。